南京医科大学康达学院

户外大屏信息发布系统设备采购招标书

项目编号:KD2017042801

根据南京医科大学康达学院连云港校区新建户外大屏信息发布系统的需要，需采购户外大屏信息发布系统设备。现发出公开招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写投标文件，参与投标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区

二、招标项目：户外大屏信息发布系统

三、标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：

屏体、钢结构、控制系统等户外大屏信息发布系统设备采购、施工、安装、调试

四、投标须知：

1. 投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件，要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围、税务登记证复印件和投标单位资格的其他证明文件复印件）；投标方需提供所投单元板品牌的大屏项目2个以上合同案例，且金额不低于50万，连云港地区案例尤佳。

3.投标文件中需包含具备钢结构设计资质单位出具的钢结构设计方案、施工图，并加盖设计单位公章签字。中标后，我院将邀请专家对中标单位提供的钢结构方案图纸进行论证，中标单位需无条件根据专家意见对钢结构设计方案施工图进行修改直至专家审查合格，在此过程中不增加任何费用。

4．中标方需按照学院规定签订安全责任书。中标方需对登高作业、施工人员的人身安全、对设备造成的损坏等负有全部责任。在施工过程中，钢结构施工部分应有具备钢结构施工资质专业单位施工，若对现有建筑造成损坏，中标方需免费恢复原样。

5．投标方的报价为总价包干综合报价，本次工程为交钥匙工程，所有涉及的所有设备费、材料费、人工费等需自行估算准确，中标后不做任何增补。

6．投标单位所投产品须为国内外知名品牌且为全新产品，投标单位必须有稳定、强有力的售后服务队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期自学院相关部门验收合格之日起算。双方签署验收合格之日起3年内，对中标方提供的设备进行免费上门保修。在保修期间内，如遇客户报修，半小时内响应，1小时内到达现场解决问题，所有出现故障的设备24小时内予以修复或更换，并承担由此所发生的全部费用。保修期满后，中标方继续对所有设备进行配件只收成本费，终身技术支持免费保修服务。中标方需免费提供预留备用配件(单元板、电源、电线、控制卡、长排线等)。

7．供货日期与地点：合同签订后30天（日历日）内，招标人指定地点

要求投标单位必须确保在30天内完成供货与安装，并在标书中提供详细供货日期、安装日期及方案。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

8．质保期：三年

9. 意向投标单位向学院信息网络中心索取招标清单（需缴纳500元招标文件成本费）

10. 投标保证金：人民币贰万元整（20000元）

交款方式：电汇、转账、网银，不接受现金缴款。

开户名称：南京医科大学康达学院

开户银行：中国农业银行连云港朝阳东路支行

银行账号：10440501040007325

备注：请投标单位在投标报名截止日期之前自行办理投标保证金相关业务，并将缴款凭证附在投标报名资料中，逾期未办理者，视为自行放弃投标。转帐时请注明所投项目名称、编号；未中标单位投标保证金七个工作日内退还至投标单位对公账户；中标单位投标保证金自动转为履约保证金，待项目验收合格合同终止后退还至中标单位对公账户。

11．投标报价是包括运输、安装、售后服务等一切费用在内的一次性报价。

12. 要求中标单位开增值税专用发票。

13．付款方式：试运行一个月后，能够满足使用部门要求的，经学院相关部门验收合格后支付合同款的94%，留合同价的6%作为质量保证金，验收合格每满一年且满足合同承诺服务条款，支付合同款项的2%（不计利息），分三年付清。如果出现故障未能解决或不符合合同承诺服务的情形将酌情扣发当年的质量保证金。

14．评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。

五、投标文件的编制及投递

（1）报价文件一式肆份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。

（2）报价文件应使用钢笔书写工整或打字印刷，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

（3）投标文件发布时间：2017年4 月 28 日

a、南京医科大学主页右下角招聘招标主页：

http://www.njmu.edu.cn/668/list.htm

b、南京医科大学康达学院连云港校区右下角招聘招标主页：

http://kdc.njmu.edu.cn/6547/list.htm

联系人：王老师：0518-80689616   13851297706

（4）报名截止时间：2017年5月10 日17:0 0时整前（北京时间）。将投标报名表提交至南京医科大学康达学院连云港校区图书馆207信息网络中心办公室。

（5）开标时间与地点：

开标时间：2017年5月 11 日下午14:30时整（北京时间）

开标地点：投标单位应在规定的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市海州区花果山大道春晖路88号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论原因如何，投标单位未在开标时间到达开标现场或未交投标书，将扣20%的投标保证金，以示投标严肃性。

3.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

4.不符合本招标书要求的标书将被视为无效标书。

5.是否应标，遵循自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此公告。

南京医科大学康达学院

2017年4月 28 日

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以人民币（大写）                   ，提供满足招标文件要求的货物，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的货物其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件及本次投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 （1） | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 单价（元） （2） | 总价（元） （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

7、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 户外大屏信息发布系统 | 项目编号 | KD2017042801 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 |  |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 |  | 项目负责人 |  |
| 备注:营业执照副本复印件，经营范围、税务登记证复印件、投标人简单情况介绍以及投标保证金缴费凭证随报名表一起传真 单位盖章: |  |  |  |