南京医科大学康达学院

图书馆屋面防水维修项目招标公告

项目编号:KD2018120301

南京医科大学康达学院现面向社会公开招标，采取自愿形式，凡符合招标书要求的施工单位均可按要求编制投标文件，参与投标。

一、综合说明

1、招标单位：南京医科大学康达学院

2、项目名称：图书馆屋面防水维修工程

3、建设地点：连云港市海州区花果山大道春晖路88号

4、建设规模及内容要求：①基层清理、铲除局部气泡和脱落老化的防水层；②屋面改性沥青防水卷材铺贴；③女儿墙内侧改性沥青防水卷材铺贴；④女儿墙外侧做聚氢脂防水涂料；⑤屋面大型仪器设备周边防水做着重处理，确保无漏水、渗水隐患。⑥施工产生所有垃圾清理清扫清运至校园外，现场成品、环境卫生保护。⑦投标时须提供防水材料样品（或材料证明），不提供作废标处理。

5、承包方式：包工包料

6、质量要求：符合国家、行业相关工程规范，验收合格

7、工期要求：20日历天，以甲方书面通知进场时间为准。

二、投标报价

投标人根据招标人提供的招标清单编制投标报价文件，投标人报价前应认真查看招标清单，并组织专业技术人员勘探现场，编制文件时应结合施工现场情况以及充分考虑施工期间建材的市场风险和政策调整确定风险系数。投标报价文件按最新工程清单规范、定额进行编制。

三、投标人资格要求

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，工商注册登记在三年（含）以上。

2、本工程采用资格后审方式，本工程参照苏建规字[2017]1号文有关资格审查条件的规定，以下条件属于资格审查合格条件：
a.独立订立合同的能力；
b.投标人须具备建筑防水工程专业承包二级及以上资质等级；

c.投标人拟派项目负责人须满足下列条件：
3、 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

4、符合法律、法规规定的其他条件：

a、招标人谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如发现挂靠单位报名，将取消其投标资格，如在招投标过程中发现挂靠单位投标并中标的，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。

b、资格审查时提供项目负责人的注册证书（有效期内）、社会保险缴纳明细证明（由当地社保机构出具社保缴纳证明材料，并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章，在本单位缴纳社会保险时间为2018年5月至2018年10月）。其他人员资格要求详见招标文件。

5、投标单位具有类似相关防水工程业绩不低于2个（2016年10月-2018年10月两年期间类似工程业绩）。

6、投标人不得存在下列情形之一：
①为本招标项目提供招标代理、造价、设计服务的；

②处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

③因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

④不符合法律、法规规定的其他条件。

⑤本次招标不接受联合体投标。

四、招标流程

1、对符合学院要求的施工承包单位应提交企业相关资料，招标经办人对申请投标单位的资格进行预审并登记，投标人资格由后勤保障处基建修缮科审查合格后，由招投标管理中心通知符合要求的投标人缴纳投标保证金和标书费。

2、本工程投标保证金叁仟元整，通过审核并缴纳保证金成功后方视为应标成功。无故不参加投标的，扣除保证金的20%作为违约金。中标单位保证金转为工程履约保证金，工程审计结束后支付（不计利息），未中标单位保证金一周内返还（不计利息）。

3、请投标人（个人无效）在投标报名截止日期之前自行办理投标保证金和标书费相关业务，投保保证金和标书费缴纳采用投标单位对公账户转账的方式，学院财务处不接受个人或现金缴纳。退还保证金时，由学院对公账户转账至投标单位对公账户，投标人或其代理人不得以个人名义代缴，否则作废标处理。

开户名称：南京医科大学康达学院

银行账号：10440501040007325

开户银行：中国农业银行连云港朝阳东路支行

投保保证金和标书费缴纳截止时间2018年12月21日16:00前（北京时间），超过截止时间缴纳的作废标处理。

五、投标书

1、法人代表授权委托书，被委托人身份证复印件（若法人代表参加则无需此项，被委托人应为投标人本单位员工，提供社保缴纳证明材料），投标函等；

2、企业营业执照副本、资质证明、税务登记证等文件原件及盖章复印件；

3、相关业绩证明、资质证明、安全生产许可证以及企业认为有必要提供的其他证明文件原件及盖章复印件；

4、投标报价清单（商务标）；

以上材料文件均应加盖投标单位公章，按顺序装订。投标书一式叁份，正本壹份，副本贰份。投标文件应根据招标人提供的项目名称和工程量编制。投标文件须密封并在封口处加盖骑缝公章，封面上务必注明投标单位全称、联系人和联系方式并盖公章，不符合要求的作废标处理。投标文件应由投标代理人密封后带到开标现场，统一交予评标小组。

六、评标方法

1、本工程项目评标工作在南京医科大学康达学院监察审计办公室监督下，由南京医科大学康达学院组织评标小组进行评标。在招标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，根据综合测评、合理价格中标原则确定中标人（经评标小组认为明显低于成本价的作废标处理）。

招标人将对投标人的施工实力、财务实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标单位，招标人将不作任何解释。

本项目采用综合评估、合理价格打分制，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按施工方案、技术能力优劣顺序排列，具体打分如下：

- ①投标报价（40分）；

- ②施工方案及技术响应（30分）；

- ③企业资质（15分）；

- ④企业业绩、财务、信誉情况等（15分）。

- 将上述1-4项最终得分相加得到总分，即为投标人的最终得分结果，按照分数由高到低依次排序确定中标候选单位。评标过程中，数据和评分的计算过程以及计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

- 招标人保留对中标候选人所报业绩及投标全过程所提供所有信息的真实性的最终核实权，若经考证所提供信息不真实，则取消其中标权，并视情节上报建设行政主管部门。

2、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人以书面方式对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，由招标人确认。

4、评标结果产生后3个工作日内挂网公示，公示结束后（无异议）即向中标单位发书面中标通知书。

七、招标报名与技术交底

1、报名审核截止时间：2018年12月21日16:00时前（北京时间）；有意向的投标单位向学院招投标管理中心索取招标清单（需缴纳招标费人民币贰佰元，￥200.00元）。

将投标报名表提交至南京医科大学康达学院行政楼304（西）室（节假日除外）；联系人：汤老师     联系电话： 0518-80689890   电子邮箱：kdztb@njmu.edu.cn

2、报名审核材料：被委托人单位证明（被委托人应为投标人本单位员工，提供社保缴纳证明材料）及身份证原件与复印件；单位资质证书、安全生产许可、企业经营执照等文件原件及盖公章复印件；项目负责人、技术负责人、项目管理人员资质证明原件及盖公章复印件等。

3、投标人须安排工程造价和施工专业技术人员现场接受技术交底，交底内容包括：招标清单，现场方案等。

4、统一技术交底时间：2018年12月17日16:00-17:00

项目联系人： 宋洪毅   联系方式： 0518-80689580

八、开标时间和地点

开标时间： 2018年12月24日下午16：30（北京时间）

地    点： 南京医科大学康达学院行政楼307评标会议室

九、合同签订和主要条款

1、合同签订：接到中标通知书起5日内必须到甲方签订合同，否则视为自动放弃此次中标（除双方协商时间签订）；合同经双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效；中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

2、主要条款：

（1）合同工期20个日历日；

（2）付款方式：①工程完成验收合格后，付合同价款50%，经审计审定后余款作为质保金每年支付10%，质保期满后经验收合格无漏水渗水问题后付清（不计利息）。

（3）审计方式：审计核减率（送审价和审定价差额与送审价之比）低于5%，审计费由院方支付；核减率5%-10%的，审计费由施工方承担30%，院方承担70%；核减率10%-15%的，审计费由施工方承担70%，院方承担30%；核减率超过15%的，审计费由施工方全部承担。

（4）结算方式：工程量按实核算，价格由审计部门审核；竣工验收合格后报结算；

（5）质量保证书：质保期五年内按时按要求完成后期维修，质量保证书作为合同附件，加盖公章；更优惠质保条件可另附。

（6）明确合同主体双方的权利和义务、违约责任等；

（7）其他合同条款参见江苏省建筑工程标准合同。

十、其它要求

1、本招标书是合同不可分割的部分，受邀投标单位一旦决定接收本邀标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2、无论何种原因，投标单位未在开标时间到达开标现场或未提交投标书的，将扣除20%的投标保证金以示投标严肃性。

3、无论投标结果如何，投标单位自行承担参加投标有关的全部费用。

4、不符合本招标书要求的标书视为废标。

5、是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

南京医科大学康达学院

招投标管理中心

2018年12月3日

投标文件主要格式

一、投标函

南京医科大学康达学院：

1、根据已收到的《南京医科大学康达学院图书馆屋面防水维修工程》招标文件及清单等，我单位经综合研究上述招标文件及其它有关文件以后，投标总价为人民币（大写）          万元。

2、我们保证在贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在       .天（日历天数）内完成合同中规定的全部工程，质量等级达到       。

3、我们保证中标后派出        （姓名）项目经理全面负责本工程的施工，否则承担违约责任。

4、我们保证将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、我们同意在招标文件规定的投标有效期内遵守本投标函，在此期限期满之前的任何时间，本投标函一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

6、我们同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、在制定和执行正式的合同协议书之前，本投标函连同你方书面的中标通知书，将构成我们双方之间具有约束力的合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：                     传真：

日期：      年      月      日

二、授权委托书

我         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）                （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                （招标人名称）的                 的投标。被授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                         性别      年龄

单位：（盖章）                    部门      职务

投标单位：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

三、投标报价表

按工程量清单报价

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

四、投标人资格证明文件

1、企业法人营业执照、资质（复印件加盖公章有效，提供原件备查）；

2、按招标文件要求提供的其他资格证明文件……